Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería — Escuela de Ciencias y Sistemas

Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1

Catedrático: Edwin Estuardo Zapeta Gómez

Auxiliar: Josue Daniel Solís Osorio

Proyecto Fase 1 — Propuesta Estratégica de Diseño para Plataforma E-commerce

INFORME EJECUTIVO

UrbanJungle

E-commerce de plantas de interior, macetas y suscripción mensual de cuidado vegetal

Grupo No. 3

| Nombre | Carnet |
| --- | --- |
| Hernán Ricardo Ávila Castillo | 9516085 |
| Sebastián Gómez Lavarreda | 201602929 |
| Rodrigo Alejandro Tahuite Soria | 202202854 |

Guatemala, 18 de septiembre de 2026

# Definición de Objetivos de la Propuesta de Negocio

## Objetivo

Transformar Vivero El Jardín Urbano —negocio físico dedicado a la venta de plantas de interior, macetas e insumos de jardinería— de un modelo de venta exclusivamente presencial a un modelo híbrido, mediante el lanzamiento de UrbanJungle, una plataforma de e-commerce especializada en plantas de interior, macetas y un servicio de suscripción mensual que incluye fertilizantes y guías de cuidado.

## Objetivo SMART

| Específico (¿Qué?) | Diseñar, desarrollar e implementar la plataforma de e-commerce UrbanJungle —incluyendo catálogo, carrito de compra, pasarela de pago y módulo de suscripción mensual— integrada a la operación de Vivero El Jardín Urbano. |
| --- | --- |
| Medible (¿Cuánto?) | Entregar el 100% de la documentación estratégica requerida (informe ejecutivo, diagrama de Gantt y presentación) y, en la operación real, alcanzar 150 clientes registrados y 40 suscriptores activos durante los primeros 3 meses posteriores al lanzamiento. |
| Alcanzable (¿Cómo?) | Mediante la organización del equipo de trabajo en roles claros, el uso de herramientas de diagramación, diseño de plataforma y gestión de proyecto, y una inversión inicial enfocada en desarrollo web, pasarelas de pago y logística de última milla. |
| Realista (¿Para qué?) | Porque aprovecha el inventario, los proveedores y el conocimiento técnico ya existentes del vivero, capitalizando una tendencia de decoración biofílica y bienestar en crecimiento sostenido, frente a una oferta digital especializada hoy desatendida en el mercado guatemalteco. |
| A tiempo (¿Cuándo?) | Fase de diseño y documentación estratégica finalizada el 18/09/2026; lanzamiento operativo completo de la plataforma UrbanJungle en un plazo de 6 meses (24 semanas) a partir del inicio de la ejecución del proyecto. |

## Actividades clave

- Diagnóstico situacional y diseño de la propuesta de negocio digital: análisis FODA, 5 Fuerzas de Porter y VUCA, y definición de canales de venta, marketing y logística. Responsable: Gerente de Proyecto.

- Diseño y desarrollo de la plataforma e-commerce: experiencia de usuario (UX/UI), catálogo de productos, carrito de compra, checkout y módulo de gestión de suscripciones mensuales. Responsable: Responsable Técnico / E-commerce.

- Configuración de pasarelas de pago y logística de última milla, y diseño de la estrategia de marketing digital de lanzamiento. Responsables: Responsable de Logística y Responsable de Marketing Digital.

## Roles responsables

| Gerente de Proyecto | Coordinación general del equipo, seguimiento del cronograma, relación con la operación física del vivero y toma de decisiones estratégicas. |
| --- | --- |
| Responsable Técnico / E-commerce | Diseño y desarrollo de la plataforma web, integración del catálogo, carrito, checkout y pasarelas de pago. |
| Responsable de Marketing Digital | Creación de contenido, gestión de redes sociales, campañas pagadas, SEO y estrategia de lanzamiento. |
| Responsable de Logística | Gestión de inventario, empaque de productos vivos, última milla y coordinación con proveedores de envío. |

## Justificación

Esta transición es prioritaria para la supervivencia y el crecimiento del negocio porque el modelo actual limita las ventas a un único punto físico y a un horario comercial fijo, mientras la demanda de plantas de interior crece de forma sostenida y se desplaza cada vez más hacia canales digitales en los que el vivero hoy no tiene presencia transaccional. De no digitalizarse, el negocio queda expuesto a perder cuota de mercado frente a vendedores informales que ya atienden esa demanda en redes sociales, pero sin la calidad, trazabilidad, garantía ni respaldo de marca que Vivero El Jardín Urbano sí puede ofrecer. El modelo de suscripción, además, introduce un flujo de ingresos recurrente y predecible que reduce la dependencia de ventas puntuales estacionales.

# Desarrollo de la Propuesta de Negocio

## Nombre y alcance

UrbanJungle es la plataforma de e-commerce que impulsa la transformación digital de Vivero El Jardín Urbano, un negocio familiar físico establecido hace 12 años en la ciudad de Guatemala. El proyecto comercializa plantas de interior, macetas y accesorios de jardinería, y ofrece un servicio de suscripción mensual que incluye fertilizantes y guías de cuidado personalizadas. El alcance es regional: cubre inicialmente el área metropolitana de Guatemala, con posibilidad de expansión posterior hacia otras cabeceras departamentales.

## Ubicación geográfica

La operación física —vivero, bodega y centro de preparación de pedidos— se mantiene en la Ciudad de Guatemala (zona 15), sector de alta densidad de población con perfil socioeconómico medio y medio-alto, cercano a zonas residenciales y centros comerciales. La cobertura del e-commerce se extiende a todo el área metropolitana: Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa y Fraijanes, con entregas mediante flota propia y aliados de mensajería. Una segunda fase contempla evaluar la expansión de envíos hacia Antigua Guatemala y otras cabeceras cercanas.

## Diagnóstico

Problema actual: Vivero El Jardín Urbano opera exclusivamente de forma presencial, con horario limitado (lunes a sábado, 8:00–18:00) y ventas dependientes del tráfico peatonal y vehicular hacia el local. Su única presencia digital es una página de Facebook sin capacidad transaccional, utilizada para mostrar catálogo y recibir pedidos de forma manual por WhatsApp, lo que genera cuellos de botella operativos: falta de trazabilidad de pedidos, inventario desincronizado entre tienda física y redes, y tiempos de respuesta lentos al cliente.

Razón de mercado: La tendencia "urban jungle" y la decoración biofílica han impulsado un crecimiento sostenido de la demanda de plantas de interior en Guatemala, acelerado por el trabajo desde casa y el interés en bienestar. Sin embargo, la oferta digital especializada en plantas, insumos y educación de cuidado sigue siendo escasa y está dominada por vendedores informales en redes sociales, sin garantía de calidad, trazabilidad ni logística confiable para productos vivos.

Metas proyectadas: Se proyecta captar clientes que hoy compran de manera informal en redes sociales, aumentar la frecuencia de compra mediante el modelo de suscripción mensual (ingresos recurrentes) y extender el alcance de ventas a todo el área metropolitana sin necesidad de abrir nuevos locales físicos, alcanzando 150 clientes registrados y 40 suscriptores activos en el primer trimestre post-lanzamiento.

## Canales de venta

- Sitio web propio (urbanjungle.gt): tienda en línea con catálogo completo, carrito de compra, checkout y panel de gestión de suscripciones mensuales.

- Redes sociales: Instagram y TikTok como vitrina y generación de demanda, con integración de catálogo mediante Instagram Shopping.

- Marketplace de nicho: presencia complementaria en un marketplace local especializado en productos de hogar y decoración, evaluando en el mediano plazo integración con plataformas de delivery para envío exprés de plantas.

## Estrategia de Marketing Digital

- Contenido y SEO: blog y guías educativas de cuidado de plantas para posicionar en buscadores términos como "plantas de interior Guatemala" y "suscripción de plantas".

- Redes sociales y pauta paga: campañas en Instagram y TikTok Ads segmentadas por intereses (decoración, jardinería, bienestar) y geolocalizadas al área metropolitana.

- Marketing de influencers: colaboraciones con micro-influencers guatemaltecos de decoración y estilo de vida.

- Email marketing: boletín con tips de cuidado y recordatorios de renovación de suscripción.

- Programa de referidos: descuento en la siguiente caja de suscripción por cada cliente nuevo referido.

## Métodos de cobro y logística

- Pasarelas de pago: tarjeta de crédito/débito mediante pasarela local, transferencia bancaria y pago contra entrega en zonas cercanas al vivero.

- Cobro recurrente de suscripción: cobro automático mensual mediante tarjeta guardada en la pasarela de pago.

- Última milla: flota propia de motorizados para entregas en 24–48 horas dentro de la Ciudad de Guatemala y municipios cercanos; alianza con servicio de mensajería local para zonas más alejadas del área metropolitana.

- Empaque especializado: cajas con protección específica para transporte seguro de plantas vivas, reduciendo mermas por daño en tránsito.

## Identificación de competidores clave

Los principales competidores son vendedores informales en redes sociales (Instagram y Facebook Marketplace) sin marca establecida ni garantía post-venta; viveros tradicionales con presencia digital básica, limitada a un catálogo estático sin capacidad transaccional; y floristerías con servicio de delivery, enfocadas en flores de ocasión más que en plantas de interior de cuidado continuo. UrbanJungle se diferencia al ofrecer un modelo de suscripción recurrente (ausente en la competencia local), contenido educativo de cuidado, logística confiable para productos vivos y una experiencia de marca consistente entre el canal físico y el digital.

## Diagrama de Gantt — Plan de Lanzamiento (6 meses / 24 semanas)

El plan de acción se estructura en 9 fases secuenciales y traslapadas, con responsables asignados por rol, desde el diagnóstico inicial hasta el lanzamiento oficial y monitoreo de resultados:

| Actividad | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico y planificación estratégica | Semanas 1–3 | Gerente de Proyecto |
| 2. Diseño de marca digital y UX/UI de la plataforma | Semanas 3–6 | Resp. Técnico / E-commerce |
| 3. Desarrollo de la plataforma e-commerce | Semanas 6–12 | Resp. Técnico / E-commerce |
| 4. Configuración de pagos y logística | Semanas 10–14 | Resp. de Logística |
| 5. Estrategia y contenido de marketing digital | Semanas 8–14 | Resp. de Marketing Digital |
| 6. Piloto (soft launch) con clientes beta | Semanas 15–18 | Todo el equipo |
| 7. Ajustes post-piloto | Semanas 18–20 | Todo el equipo |
| 8. Campaña de lanzamiento oficial | Semanas 20–22 | Resp. de Marketing Digital |
| 9. Lanzamiento oficial y monitoreo | Semanas 22–24 | Gerente de Proyecto |

# Análisis de Dirección Estratégica

## Dirección actual del negocio

Vivero El Jardín Urbano opera bajo una dirección local y reactiva, centrada en la venta presencial y dependiente del tráfico físico hacia el local. No cuenta con canales digitales transaccionales ni con datos de clientes sistematizados; su ventaja competitiva actual reside en el conocimiento técnico del personal y en la relación de confianza construida con una clientela de barrio a lo largo de 12 años. Sin embargo, esta dirección limita el crecimiento a la capacidad física del local y a su zona de influencia inmediata, y lo hace vulnerable frente a competidores digitales de bajo costo.

## Dirección que la participación (UEDI) obtendrá

Con el lanzamiento de UrbanJungle, la dirección estratégica del negocio se reorienta hacia un modelo omnicanal, capaz de escalar geográficamente sin inversión en nuevos locales físicos. El proyecto incorpora ingresos recurrentes mediante el modelo de suscripción, centraliza los datos del cliente para personalización y fidelización, y habilita la capacidad de competir por atención digital frente a vendedores informales. Los beneficios esperados tras la implementación incluyen:

- Incremento del ticket promedio por venta cruzada (planta + maceta + fertilizante) en el checkout digital.

- Ingresos predecibles y recurrentes gracias a las suscripciones mensuales, reduciendo la dependencia de ventas puntuales.

- Reducción de la estacionalidad de las ventas mediante marketing digital continuo durante todo el año.

- Ampliación de la base de clientes más allá del radio geográfico inmediato del local físico, sin diluir la identidad de marca construida en más de una década de operación.

# Planes Organizacionales

Plan Estratégico

Define la visión de UrbanJungle: convertirse en la plataforma líder de e-commerce de plantas de interior y cuidado vegetal en el área metropolitana de Guatemala dentro de 3 años. Sus objetivos de mercado incluyen consolidar el modelo de suscripción como principal diferenciador frente a la competencia y posicionar a UrbanJungle como marca confiable y educativa, en contraste con la oferta informal existente en redes sociales.

Plan Operativo

Detalla las actividades diarias y semanales necesarias para que la plataforma funcione: gestión de inventario entre el vivero físico y el centro de preparación de pedidos, atención al cliente por chat y WhatsApp Business, procesamiento de pedidos (desde la compra en el sitio web hasta la preparación, empaque y entrega), y el armado mensual de las cajas de suscripción con fertilizantes y guías de cuidado.

Plan Direccional

Establece pautas generales y flexibles para adaptar la táctica según el desempeño observado, sin instrucciones rígidas. Por ejemplo, si una campaña en TikTok Ads no genera el retorno esperado, el equipo de marketing puede redirigir presupuesto hacia Instagram Ads o hacia colaboraciones con influencers, manteniendo el rumbo estratégico general de crecimiento digital.

Planes de un solo uso

Corresponden a actividades que no se repetirán, como el plan específico para el día del lanzamiento oficial de la plataforma: campaña publicitaria de apertura y evento de activación de marca en el vivero físico, coordinado con la campaña digital de lanzamiento (semanas 20–22 del cronograma).

Planes Permanentes

Guías estandarizadas para situaciones recurrentes: política de devoluciones y garantía (reposición sin costo si la planta llega dañada durante el transporte), protocolos de seguridad de los datos de pago y de clientes, y normas de ética en el manejo de información del cliente, asegurando que los datos recopilados se usen únicamente para fines de marketing autorizados y cumpliendo buenas prácticas de protección de datos.

## Fuerzas de Porter

Análisis de la competitividad del sector de e-commerce de plantas de interior en el área metropolitana de Guatemala:

| Rivalidad entre competidores | Media-alta: proliferación de vendedores informales en redes sociales, pero con baja diferenciación real de marca, calidad y logística, lo que representa una oportunidad para UrbanJungle. |
| --- | --- |
| Poder de negociación de proveedores | Medio: existen múltiples proveedores de plantas, macetas y fertilizantes (viveros mayoristas e importadores), aunque los insumos especializados de alta calidad son más limitados y concentrados. |
| Poder de negociación de clientes | Alto: el costo de cambio hacia otro vendedor es bajo y los clientes son sensibles al precio y a la confianza/reputación de quien vende productos vivos. |
| Amenaza de nuevos entrantes | Media: la barrera de entrada para vender plantas de forma informal es baja, pero es alta para ejecutar bien un modelo con logística especializada, marca y suscripción recurrente. |
| Amenaza de productos sustitutos | Media: plantas artificiales, otros artículos de decoración y tiendas de mejoras para el hogar que venden plantas como línea secundaria. |

## FODA

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| Experiencia y conocimiento técnico del vivero (12 años en el mercado). | Crecimiento sostenido de la tendencia "urban jungle" y la decoración biofílica. |
| Relación de confianza y fidelidad con la clientela existente del local físico. | Bajo desarrollo de e-commerce especializado en plantas/insumos en el mercado local. |
| Control de la cadena de suministro: el vivero es fuente directa de las plantas. | Modelo de suscripción mensual poco explotado por la competencia en Guatemala. |
| Debilidades | Amenazas |
| Nula presencia digital transaccional previa al proyecto. | Competencia informal de bajo costo en redes sociales. |
| Equipo sin experiencia previa en logística de e-commerce ni marketing digital. | Sensibilidad del producto (plantas vivas) a daños durante el transporte. |
| Dependencia operativa de un único punto físico (vivero/bodega). | Posible entrada de cadenas grandes o players regionales con logística ya establecida. |

## VUCA

| Volatilidad | Cambios frecuentes en los algoritmos de redes sociales que afectan el alcance orgánico de las campañas. Mitigación: diversificar canales (SEO, email marketing, referidos) para no depender exclusivamente de la pauta paga. |
| --- | --- |
| Incertidumbre | El comportamiento de compra en línea de productos perecederos/vivos aún está en desarrollo en el mercado guatemalteco. Mitigación: ejecutar una fase piloto (soft launch) antes de escalar la operación. |
| Complejidad | La logística de última milla para productos vivos y frágiles involucra múltiples variables (clima, tiempo de tránsito, manejo). Mitigación: empaque especializado y flota propia controlada en la fase inicial. |
| Ambigüedad | Falta de datos históricos sobre la elasticidad de precio del modelo de suscripción en el mercado local. Mitigación: pruebas A/B de precio y frecuencia durante la fase piloto. |